Szám: 1-7/2016.

14. sz. napirendi pont

E l ő t e r j e s z t é s

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016.június 30-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 129/2015. (VIII.27.) számú határozatával döntött a víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a 914/2016 sz. határozatával a Zalaszentgrót – IV viziközmű rendszer 2016-2030. évi gördülő fejlesztési tervét (GFT) a felújítási és pótlási munkák tekintetében elutasította. A Zalavíz Zrt. áttekintette a GFT elutasításának indokait és ennek alapján módosította a felújítási tervet.

A Hivatal a 912/2016. sz. határozatával a Zalaszentgrót – SZV szennyvíz közműrendszer gördülő fejlesztési tervét jóváhagyta, de az alábbi indokoltnak tartott munkák elvégzése miatt annak módosítása szükséges.

2015. évben az Önkormányzat támogatást nyert az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatására kiírt pályázaton belterületi út és járda felújítására.

A felújítandó utak nagy része alatt közművezetékek találhatók, így célszerű azok állapotának megvizsgálása, amely megtörtént a rendszert üzemeltető Zalavíz Zrt. szakembereinek közreműködésével.

Az időközben történt közmű feltárások eredménye, hogy az eltakart részek ismeretében azonnali beavatkozás szükséges. Ennek következtében a GFT módosításba az alábbi utcák közmű kiváltásait javasoljuk beletenni:

- ivóvíz: Kinizsi tér, Platán tér, Malom utca, Dózsa – Marton L. u. közötti útszakasz, Kisfaludy u

- szennyvíz:

  - Kinizsi tér, Platán tér a szükséges csapadékcsatorna kiváltással nevesítve a nagy bekerülési összegek miatt

  - Dózsa – Marton L. u. közötti útszakasz, Bartók B. u. egy szakasza, Malom u., Honvéd u. a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok között a kis bekerülési összegek miatt

Előzetes árajánlatok alapján a Zalaszentgrót – SZV szennyvíz közműrendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadott felújítási és pótlási tervrészét az alábbiak szerint szükséges módosítani:

Felújítási és Pótlási tervből az alábbi munkák kikerülnek:

- Zalaszentgrót Aranyod 1. sz. átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

- Batyk 1. sz. átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

- Pakod 4. sz. átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

- Zalabér 1. sz. . átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

Felújítási és pótlási tervbe az alábbi munkák bekerülnek:

- Kinizsi tér szennyvíz rekonstrukció: 3.161 e Ft.

- Platán tér szennyvíz rekonstrukció a szükséges csapadékcsatorna kiváltással: 14.808 e Ft

Módosítás indoklása:

- az időközben történt közmű feltárások eredménye, hogy az eltakart részek ismeretében azonnali beavatkozás szükséges, míg az irányítástecnikai fejlesztések időben átütemezhetőek.

Zalaszentgrót-SZV Felújítási és Pótlási tervrész főösszege így 16.747 e Ft-ról 26.716 e Ft-ra változik. A többlet költséget az Önkormányzat 2015. évi használati díjából fedezi. A prioritást igénylő feladatok megvalósítása nem veszélyezteti a már megkezdett felújítási és pótlási munkákat.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi az ivóvíz felújítási és pótlási terve, míg a 2. számú mellékletét képezi a szennyvíz felújítási és pótlási terve.

Javaslom, hogy Zalaszentgrót Város képviselő testülete hatalmazza meg az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.-t, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzatának nevében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtás során eljárjon.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2016. június 23-i ülésén megtárgyalta, a 43/2016. (IV.24.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján az ívóvíz közműre Zalaszentgrót-IV (11-32522-1-028-00-12) néven elkészített 2016-2030 évi 15 éves gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően elfogadja.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a szennyvíz közműre Zalaszentgrót-SZ (21-32522-1-005-00-12) néven elkészített 2016-2030 évi 15 éves gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 2. számú mellékletének megfelelően elfogadja, amely „Felújítási és Pótlási tervrésze” az alábbiakkal módosul:

A „Felújítási és Pótlási tervből” az alábbi munkák kikerülnek, tekintettel arra, hogy az időközben történt közmű feltárások eredményeként az eltakart részek ismeretében azonnali beavatkozás szükséges, míg az irányítástecnikai fejlesztések időben átütemezhetőek:

- Zalaszentgrót Aranyod 1. sz. átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

- Batyk 1. sz. átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

- Pakod 4. sz. átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

- Zalabér 1. sz. átemelő vezérlőszekrény és műszerezés cseréje, beillesztés a folyamatfelügyelet rendszerbe (becsült nettó költsége: 2.000 e Ft)

A „Felújítási és Pótlási tervrészbe” az alábbi munkák bekerülnek:

- Kinizsi tér szennyvíz rekonstrukció: 3.161 e Ft.

- Platán tér szennyvíz rekonstrukció a szükséges csapadékcsatorna kiváltással: 14.808 e Ft

Zalaszentgrót-SZV Felújítási és Pótlási tervrész főösszege a módosítással 16.747.000,-Ft-ról 26.716.000,-Ft-ra változik, amely többletköltséget a Zalaszentgrót Város Önkormányzat 2015. évi használati díjából fedezi. A prioritást igénylő feladatok megvalósítása nem veszélyezteti a már megkezdett felújítási és pótlási munkákat.

Zalaszentgrót Város képviselő testülete meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a Zalaszentgrót Város Önkormányzatának nevében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtás során eljárjon.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a gördülő fejlesztési terv módosításának hatósági jóváhagyásához szükséges intézkedések megtételére, illetve a meghatalmazás aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2016. június 24.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslat a törvényességi

követelményeknek megfelel.

|  | Dr. Simon Beáta jegyző |
| --- | --- |