Szám:220-14/2013                                                                     12..sz. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Tűzoltólaktanya tető felújítási munkái

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. júliusában a Zalaszentgrótot ért jégeső miatt a 8790, Zalaszentgrót, Batthyány u. 44. szám alatt található, 978/2/A  hrsz-ú Zalaszentgróti Tűzoltólaktanya pala tetőfedése megrongálódott. Az Önkormányzat 2012. szeptember 5-én vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz, amelyhez a Képviselő-testület 1.334.000 Ft önerőt biztosított.  A pályázat sajnos nem volt sikeres, de az önerő az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében is szerepel a céltartalékok között.

Az Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót a munkálatokra tervezői költségvetési kiírást készíttetett, amely alapján az Önkormányzat 3 vállalkozótól árajánlatot kért.

A legkedvezőbb ajánlatot – bruttó 6.577.725 Ft összegben – Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8789, Zalaszentgrót, Hévízi út 99.) adta.

Az árajánlat műszaki tartalma:

- palafedés, tetőlécezés, ereszcsatorna lebontása

- szarufa, szelemen megerősítése

- új lécezés, deszkázás

- tetőfedés LINDAB cserepes lemezből

- tetőtéri ablakok elhelyezése

- bádogos munkák: függőereszcsatorna lefolyó csővel, ereszszegély, oromszegély, kéményszegély, hajlatbádogozás készítése

A felújítandó épületnek két tulajdonosa van: Zalaszentgrót Város Önkormányzata, valamint, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)

A tetőfelújítási munkák elvégzésére építési szerződés (az előterjesztés 1. számú melléklete) készül, melyben a szerződő felek:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.)

- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)

- Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhelye: 8789 Zalaszentgrót, Hévízi út 99.)

A költségek megosztása az épületben használt helyiségek alapterülete alapján kerül meghatározásra:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata (77,18 %)                                          5.076.688 Ft

- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága( 22,82 %)                          1.501.037 Ft

A műszaki ellenőri feladatokat Lendy Terv Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8341, Mihályfa, Petőfi u. 49.) végzi bruttó 76.200 Ft összegben.

A feladat elvégzésére megbízási szerződés (az előterjesztés 2. számú melléklete) készül, melyben a szerződő felek:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. )

- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)

- Lendy Terv Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8341, Mihályfa, Petőfi u. 49.)

A költségek megosztása az épületben használt helyiségek alapterülete alapján kerül meghatározásra:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata (77,18 %)                                               58.810 Ft

- Zala Megyei Katasztrófavédelmi (22,82 %)                                                    17.390 Ft

Az Önkormányzatot terhelő költségek (felújítási munkálatok, valamint a műszaki ellenőr költsége együtt) fedezete az alábbiak szerint biztosítható:

- 2013. évi költségvetésben szereplő önerő 1.334.000 Ft

- Önkormányzati Tűzoltóság általi pénzeszköz átadás 2.200.000 Ft

- 2013. évi költségvetésben az Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót részére betervezett működési célú támogatásból 1.601.498 Ft

Az Önkormányzati Tűzoltóság az Önkormányzattól 2012. évben kapott, 2.200.000 Ft működési célú támogatást tartalékolta a felújítási munkákra és Megállapodás keretében a pénzeszközt átadja az Önkormányzatnak. Az megállapodás az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A kivitelezés során szükségessé válik a leszedett azbesztcement pala ártalmatlanítása, amelynek költsége pontosan a lebontás és elszállítás után állapítható meg. A költségek a fenti %-os arányban megosztásra kerülnek a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az Önkormányzatra jutó összeg fedezetéül a 2013. évi költségvetésben az Önkormányzati Tűzoltóság részére betervezett működési célú támogatás fennmaradó része szolgál. A betervezett 2.200.000 Ft összegből megmaradt rész a felújítás befejezése után a Tűzoltóság részére átadásra kerül.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 81/2013.(X.24.) számú határozatában javasolja Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a határozati javaslat elfogadását.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.) közösen építési szerződést köt a 8790, Zalaszentgrót, Batthyány u. 44. szám alatt található Zalaszentgróti Tűzoltólaktanya tető felújítási munkáira Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhelye: 8789 Zalaszentgrót, Hévízi út 99.) bruttó 6.577.725 Ft összegben, valamint műszaki ellenőri feladatainak ellátására Lendy Terv Építőipari és Szolgáltató Kft-vel (székhelye: 8341, Mihályfa, Petőfi u. 49.) bruttó 76.200 Ft összegben. Az Önkormányzatot terhelő 5.135.498 Ft összegre fedezetet nyújt a 2013. évi költségvetésben szereplő 1.334.000 Ft önerő, az Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót általi 2.200.000 Ft pénzeszköz átadás, és a 2013. évi költségvetésben az Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót részére betervezett működési célú támogatásból 1.601.498 Ft.

A leszedett azbesztcement pala ártalmatlanítására fordított összeg 77,18 %-át szintén a működési célú támogatásból fedezi.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhelye: 8789 Zalaszentgrót, Hévizi út 99.) az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti az építési szerződés aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról szóló, a Lendy Terv Építőipari és Szolgáltató Kft-vel az előterjesztés 2. számú melléklete  szerinti megbízási szerződés aláírására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Zalaszentgróti Tűzoltólaktanya épülete tető felújítási munkáinak költségeire fordítandó 2.200.000 Ft összegű, pénzeszköz átadásáról szóló, az „Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót”-tal (székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 44.) jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. november 4.

Felelős: Baracskai József polgármester

Zalaszentgrót, 2013. október 13.

|  | Baracskai József polgármester |
| --- | --- |

A határozati javaslat a törvényességi előírásnak megfelel.

Dr. Simon Beáta

jegyző

- számú melléklet

Építési szerződés

amely létrejött egyrészről:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata (székhelye: 8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. ; adószáma: 15734398-2-20; törzsszáma: 734390; képviseli: Baracskai József polgármester), mint Megrendelő; a továbbiakban: Megrendelő

másrészről:

- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.; adószáma: 15722995-2-51; törzsszám: 722997.; képviseli: Egri Gyula tű.ezredes igazgató (a továbbiakban: Zala MKI)

harmadrészről:

- Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8789, Zalaszentgrót, Hévízi út 99.; adószáma: 13625335-2-20; cégjegyzékszáma:20-09-067088; képviseli: Gécsek Attila ügyvezető), mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

a Megrendelő és a Zala MKI a továbbiakban együtt: a Megrendelő; a Megrendelő; Vállalkozó; Zala MKI a továbbiakban együtt: a Felek

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel :

- A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő tulajdonát képező természetben a 8790, Zalaszentgrót, Batthyány u. 44. szám alatt található,978/2/A  hrsz-ú Zalaszentgróti Tűzoltólaktanya (a továbbiakban: munkaterület) épületének tető felújítási munkálatait jelen építési szerződés 1. számú mellékletét képező árajánlatban rögzítettek szerint.

- Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a munkálatok kivitelezését a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági (pl. munkavédelmi, tűzvédelmi, stb.) előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi el.

- A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb 2013. október 15. napján átadja Vállalkozónak munkavégzésre. A kivitelezés befejezésének időpontja: 2013. december 15.

- A Vállalkozó jogosult a jelen építési szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről 3 nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni.

- A munkaterület Megrendelő általi késedelmes átadása esetén a kivitelezés határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. Ha a kivitelezés során pótmunka elvégzésének szükségessége merül fel, ezek elvégzéséről és díjazásáról, a határidők módosulásáról a felek külön állapodnak meg.

- A szerződő felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját bruttó 6.577.725 Ft  (azaz: Hatmillió-ötszázhetvenhétezer-hétszázhuszonöt Forint ) átalányár összegben állapítják meg jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján.

- A vállalkozói díj kifizetése átutalással történik a számla Megrendelő általi leigazolásától számított 15 banki munkanapon belül a Vállalkozó 74500310-11027360 számú bankszámlaszámára. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

|  | - Benyújtási határideje | - Számlázási cím | - Számla összege - ( Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. részszámla | - 2013. október 31. | - Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790, Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 1.) adószám: 15734398-2-20 | - 1.692.230 Ft |
|  |  | - Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.;) adószám: 15722995-2-51 | - 500.350 Ft |
| - 1. részszámla összege összesen: | - 2.192.580 Ft |  |  |
| - 2. részszámla | - 2013. december 15. | - Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790, Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 1.) adószám: 15734398-2-20 | - 3.384.458 Ft |
|  |  | - Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.;) adószám: 15722995-2-51 | - 1.000.687 Ft |
| - 2. részszámla összege összesen | - 4.385.145 Ft |  |  |

- A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.

- A Megrendelő köteles az 1. pontban megjelölt ingatlant, mint munkaterületet 2013. október 15. napjáig munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadni. A munkaterület átadása a felek által az építési naplóban felvett jegyzőkönyvvel történik, amelyben a felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során is. A munkaterület átadásától kezdve, a területen a munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Az építési napló – ideértve az elektronikus építési napló vezetését is –  jogszabályoknak megfelelő vezetése a Vállalkozó kötelezettsége.

- A Vállalkozó a kivitelezési terület vagyonvédelméért, csak az építési napló szerinti munkavégzés ideje alatt felelős. Egyéb időpontokban a vagyonvédelem a Megrendelő feladata.

- A Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

- Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás a felek képviselői útján történik.

A Megrendelő képviselője: Halász Dukai Ágota; 8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.; 83/562-986;

A Vállalkozó képviselője: Gécsek Attila; 8789, Zalaszentgrót, Hévízi u. 99.  ; 06 30/9971 692

A Zala MKI képviselője: Vörös László tű. alezredes 20/389-3910

A műszaki ellenőr: Hertelendy Győző; 8341, Mihályfa, Petőfi u. 49.; 06 30/530 5842

- A Felek megállapodnak abban, hogy az építési munkálatokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat (pala ártalmatlanítás költsége) Megrendelőre és a Zala MKI-ra eső összegről külön megállapodásban rendelkeznek.

- A Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatják. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően.

- A Felek kötelesek a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.

- A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő vagy annak műszaki ellenőre öt naponként ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek.

- A Megrendelő maga, vagy műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni.

- A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes.

- A Vállalkozó az ingatlant az építés kivitelezésének befejezését követően átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás - átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó legalább 3 nappal előbb köteles a Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. Az átadás- átvétel eljárás során a Vállalkozó köteles átadni - az általa beszerzett - beépített anyagok megfelelőségi igazolásait a Megrendelő részére.

- Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről cégszerűen aláírt –jegyzőkönyvet vesznek fel, amely az építési napló mellékletét képezi.

- A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a neki felróható hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén – a Ptk. 246.§ alapján – kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a vállalkozói díj 1% / nap, amelynek összege 65.777 Ft/nap.

- A Vállalkozó vállalja az elvégzett munkákért 1 év jótállási és a jogszabályban meghatározott szavatossági kötelezettségeket, amelyek kezdetének időpontja a hiba-és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma. Esetleges javítás esetén a szavatossági idő a javított rész vonatkozásában újra kezdődik.

- A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elődlegesen tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre a felek a vitás kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Járásbíróság illetve Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

- Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, olvasást és értelmezést követően jóváhagyólag aláírták.

- Zalaszentgrót, 2013. október 7.

- ……………………………………….					..…………………………………

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata						Gécsek és társa Kft.

- képviseletében									képviseletében

- Baracskai József polgármester						     Gécsek Attila ügyvezető

- Pénzügyileg ellenjegyezte:

- Ujvári Éva

- pénzügyi osztályvezető

- Jogi ellenjegyzés:

- Dr. Simon Beáta

- jegyző

- Zalaegerszeg, 2013.október

- ………………………………………..

- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

- képviseletében

- Egri Gyula tű.ezredes igazgató

- Ellenjegyzések: 	pénzügyi:

- Jogi:

- számú melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

építési műszaki ellenőri feladatok ellátására

Amely létrejött egyrészről:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata (székhelye: 8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.; adószáma: 15734398-2-20; törzsszáma: 734390, képviseli: Baracskai József polgármester, mint megbízó továbbiakban megbízó )

Másrészről:

- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.; adószáma: 15722995-2-51; törzsszám: 722997 képviseli: Egri Gyula tű. ezredes igazgató (a továbbiakban:Igazgatóság)

Harmadrészről:

- Lendy Terv Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8341, Mihályfa, Petőfi u. 49.; adószáma: 13374840-2-20; cégjegyzékszáma: 20-09-066541; képviseli: Hertelendy Győző műszaki ellenőr; nyilvántartási száma: ME-É-I-20-50199; mint megbízott (a továbbiakban megbízott)

a Megbízó és az Igazgatóság a továbbiakban együttesen  a Megbízó; a Megbízó, az Igazgatóság és a Megbízott a továbbiakban együttesen a  Felek

között, aluírt helyen és időben az alábbiak szerint:

- Megbízó megbízza a megbízottat a megbízó tulajdonát képező, 978/2/A hrsz-ú,  természetben a 8790, Zalaszentgrót, Batthyány u. 44. szám alatt található, Zalaszentgróti Tűzoltólaktanya épületének tető felújítási munkálataival kapcsolatban felmerülő építési műszaki ellenőri feladatok ellátásával. A munkálatokat végző kivitelező: Gécsek és Társa Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8789, Zalaszentgrót, Hévízi út 99.; adószáma: 13625335-2-20; cégjegyzékszáma: 20-09-067088; képviseli: Gécsek  Attila ügyvezető;  a továbbiakban: a Vállalkozó) . A kivitelezés kezdő időpontja: 2013. október 15.; a kivitelezés befejezésének időpontja: 2013. december 15.

A kivitelezést a Vállalkozó a Felek között 2013. október 07-én létrejött építési szerződésre figyelemmel végzi.

- A megbízott feladata az építési munkálatok szakszerűségének ellenőrzése. Ennek keretében a megbízott köteles az ellenőrzés ellátása körében a kivitelezés ütemezésének megfelelő gyakorisággal a helyszínen megjelenni. A megbízott köteles ellátni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. ( IX.15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat ellátni.

- A megbízott személyesen köteles eljárni. A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni. Ha a kivitelezés során pótmunkára van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait megtenni és utasítást kérni. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

- A megbízott a megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a megbízó előzetes értesítésére már nincsen lehetőség. Ilyen esetben a megbízót haladéktalanul értesíteni kell.

- Ha a megbízott a körülményekből arra következtet, hogy a kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, köteles erről a megbízót haladéktalanul értesíteni.

A Felek képviselői:

- Megbízó részéről: Halászné Dukai Ágota (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1. ; elérhetőség:83/562-986)

- az Igazgatóság részéről: Vörös László tű. alezredes 20/389-3910

-  Megbízott részéről: Hertelendy Győző (8341, Mihályfa, Petőfi u. 49.; elérhetőség: 06 30/530 5842.)

- A megbízó köteles 60.000 Ft +ÁFA, (azaz: Hatvanezer forint+ÁFA) megbízási díjat a megbízott 11749039-20082848-00000000 számú számlaszámára átutalással teljesíteni a teljesítéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2013. december 15. napjáig. A megbízott a számla kiállítására a teljesítés megbízó által történő leigazolását követően jogosult az alábbiak szerint:

|  | - Benyújtási határideje | - Számlázási cím | - Számla összege - ( Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Számla | - 2013. december 15. | - Zalaszentgrót Város Önkormányzata (8790, Zalaszentgrót Dózsa Gy. u. 1.) adószám: 15734398-2-20 | - 58.810 Ft |
|  |  | - Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8900, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.;) adószám: 15722995-2-51 | - 17.390 Ft |
| - Összesen | - 76.200 Ft |  |  |

- Jelen megbízási szerződés 2013. október 15. napjától 2013. december 15. napjáig tart.

- A megbízási szerződés a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal mondható fel. A felmondási idő 15 nap.

- A Felek jelen szerződésből eredő vitájukat elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre a Felek a vitás kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Járásbíróság illetőleg Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

- A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási szerződésre, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felek jelen szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, olvasást és értelmezést követően jóváhagyólag aláírták.

Zalaszentgrót, 2013. október 7.

…………………………….				……………………………….

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	  Lendy Terv Építőipari és Szolgáltató         Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseletében  Baracskai József				 képviseletében Hertelendy Győző

Megbízó						   Megbízott

Pénzügyileg ellenjegyezte:

………………………….

Ujvári Éva pénzügyi osztályvezető

Zalaegerszeg, 2013.október

……………………………………..

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

képviseletében Egri Gyula tű.ezredes igazgató

Megbízó

- Ellenjegyzések: 	pénzügyi:

- Jogi:

3.számú melléklet

Megállapodás

mely létrejött egyrészről:

- Zalaszentgrót Város Önkormányzata (székhelye: 8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.; adószáma:; 15734398-2-20 törzsszáma: 734390;  képviseli: Baracskai József polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

- Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót (székhelye: 8790, Zalaszentgrót, Batthyány u. 44. adószáma: 18960662-1-20 ; megyei nyilvántartási szám: 1403/2012;országos nyilvántartási azonosító: 83251/1998; képviseli: Husz Ferenc elnök  (a továbbiakban:Tűzoltóság)

a továbbiakban együtt: a Felek

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

- A felek előzményként rögzítik, hogy a Zalaszentgróti Tűzoltólaktanya épületének teteje felújításra szorul, amelyre vonatkozóan az Önkormányzat által kért legkedvezőbb árajánlat alapján a felújítás költsége összesen 6.577.725 Ft (azaz: Hatmillió - ötszázhetvenhétezer-hétszázhuszonöt Forint) összeget tesznek ki.

- A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban nevezett építési munkálatok költségeihez a Tűzoltóság összesen 2.200.000 Ft összeggel (azaz: Kettőmillió-kettőszázezer Forint) járul hozzá.

- A felek megállapodnak abban, hogy a 2. pontban meghatározott összeget a Tűzoltóság jelen megállapodás aláírásáról számított 15 napon belül, de legkésőbb 2013. október 15. napjáig átutalással fizeti meg az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. zalaszentgróti fiókjánál vezetett 11749053- 15432443 számú bankszámlaszámára.

- A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 2. pontjában meghatározott összeget az Önkormányzat kizárólag az 1. pontban meghatározott ingatlan tető felújítási munkálataira fordíthatja, amelyről az építést végző vállalkozó által kiállított számla másolatát megküldi az Tűzoltóság részére.

- A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, egymást a megállapodást érintő lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatják.

- A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre a felek a vitás kérdés rendezésére a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

- A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

- A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, olvasását és értelmezést követően, arra felhatalmazott képviselőik útján, jóváhagyólag aláírták.

Zalaszentgrót, 2013. október 10.

…………………. ………….				……………………………..

Baracskai József							Husz Ferenc

polgármester							    elnök