Szám:1-8/2014                                                                                                  13. sz. napirendi pont anyaga

Előterjesztés

Zalaszentgrót Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. július 24-i rendes ülésére

Tárgy:  Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zrínyi Miklós Székhelyiskola tetőszerkezet felújítási munkálataihoz műszaki ellenőr alkalmazása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2014. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozatában úgy döntött, hogy felújíttatja az épület magastetős tetőszerkezetét  14.018.747,- Ft azaz tizennégymillió-tizennyolcezer-hétszáznegyvenhét Forint összegben a 2014. évi költségvetés beruházási kiadások előirányzatában szereplő pályázati céltartalék egy részének felhasználásával; valamint elvégezteti a lapos tetős épületrész tető szigetelés javítását beázás megszüntetését célzó munkálatokat bruttó 924.000,- Ft azaz kilencszázhuszonnégyezer Forint összegben a 2014. évi költségvetés Karbantartások I. ütemében szereplő hótolás és síkosság mentesítésre betervezett összeg egy részének felhasználásával.

A korábbi kivitelezés tapasztalati alapján szükséges, hogy az önkormányzat a munkálatok műszaki ellenőrzésére, a kamarai nyilvántartásban szereplő, jogosultsággal rendelkező személyt alkalmazzon, akinek feladatai a következők:

a) az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés b)-d), valamint g) pontjában meghatározottak,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,

c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

d) az építési napló(k) és felmérési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,

h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,

l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,

m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),

n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

o) a teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése,

p) az építtetővel az o) pontra vonatkozó eltérő megállapodás esetén műszaki igazolás kiállítása,

q) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.

A szolgáltatás elvégzésére az alábbi három árajánlat közül a legkedvezőbbet, Hertelendy Győző ev. adta.

- Napsugár Kft. (8921 Zalaszentiván, Kossuth L. u. 23/A)  180.000Ft+ÁFA

- Hertelendy Győző ev. (8341 Mihályfa, Petőfi u. 49.) 177.000,- Ft (AM)

- Helikon Stúdió Bt. (8360 Keszthely Táncsics M. u. 5/c); 200.000Ft+ÁFA

A megbízási díj fedezete az önkormányzat 2014. évi Költségvetésének általános fejlesztési tartalékából biztosított.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést a 2014. július 18-i ülésén megtárgyalta, a 60/2014. (VII. 18.) számú határozatával elfogadta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zrínyi Miklós Székhelyiskola tetőszerkezet felújítási munkálatainak műszaki ellenőri feladatainak elvégzésére Hertelendy Győző (8341 Mihályfa, Petőfi u. 49.) egyéni vállalkozót bízza meg, Br.: 177.000Ft (AM) megbízási díj ellenében, melyre a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2014. évi Költségvetésének általános fejlesztési tartalékából biztosított.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2014. július 30.

Felelős: Baracskai József polgármester

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2014. július 15.

Baracskai József

polgármester

A határozati javaslat a törvényességi előírásnak megfelel.

dr. Simon Beáta

jegyző